Résultats de l’enquête FFFOD sur les risques dans la relation commanditaire prestataire

Une enquête FFFOD sur les risques dans la relation commanditaire prestataire a été lancée au mois d’octobre 2004. Voici les résultats obtenus.

Rappel : le groupe de travail s’est intéressé plus particulièrement à un secteur qui présente le plus de spécificités, celui de la réalisation de supports pédagogiques multimédias qui réunit ingénierie pédagogique, création médiatique et informatique.

L’enquête FFFOD a recueilli 270 réponses.

L’examen des réponses ramène le nombre de répondants uniques à environ 170

Plusieurs répondants estiment selon les cas être commanditaire ou prestataire et ont donc renseigné les 2 cas

Une grosse dispersion est constatée. Aucun risque ne totalise plus de 30 réponses.

Le tableau ci-après classe les risques majeurs et les tendances notables observées.

Le résultat de l’enquête confirme l’intérêt de la démarche et oriente les travaux de la commission pour 2005.

La suite donnée à cette enquête sera :

- un recensement des préventions appliquées ou imaginées pour chaque type de risque. Ces préventions seront étudiées pour satisfaire à la fois les commanditaires et les prestataires et proposera le meilleur compromis possible. Un petit déjeuner thématique du fffod sera organisé début 2006 sur ce sujet ;

- une proposition d’outils de prévention tel qu’un cahier des charges type ou contrat juridique type (en projet).

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je reste à votre disposition

Cordialement

jacques.peyrondet@addeo.com

Le commanditaire ou maître d’ouvrage est l’entité qui émet le besoin et finance la prestation       	Le prestataire ou maître d’œuvre est l’entité qui définit, évalue et exécute une réponse au besoin

RP : Taux de risque pressenti (évaluation des risques tels qu’ils peuvent évoluer ou tels qu’on les craint)  RR : Taux de risque rencontré (évaluation des risques déjà connus de part l’expérience)

| Les risques majeurs : Etape de contractualisation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR | RP | Risques vus par les commanditaires | Risques vus par les prestataires | RR | RP |
| 9 | 10 | Le prestataire n’a pas les ressources humaines compétentes disponibles | Le commanditaire sous estime le budget ou les délais nécessaires | 10 | 8 |
| 8 | 9 | Le prestataire ne dispose pas des compétences requises | Des prestations importantes sont nécessaires pour établir une réponse : pilote ou maquette de la solution, études… | 9 | 6 |
| 8 | 7 | Il n’y a pas de plan qualité prévu dans la proposition | Le projet soumis est encore abstrait et ne fait pas l’objet d’un cahier des charges | 7 | 6 |
| 7 | 7 | Le prestataire effectue une mauvaise interprétation du cahier des charges | Le service achat intervient à la signature avec des conditions excessives ou injustifiées | 7 | 8 |
|  |  |  | Le cahier des charges évolue au fur et à mesure de la consultation | 7 | 6 |
|  |  |  | L’appel d’offres est de principe, le prestataire retenu est déjà choisi | 7 | 6 |
|  |  |  | Le cahier des charges est incomplet ou imprécis | 7 | 5 |
| Les risques majeurs : Etape de réalisation |  |  |  |  |  |
| RR | RP | Risques vus par les commanditaires | Risques vus par les prestataires | RR | RP |
| 9 | 9 | Une dérive dans les délais intermédiaires est constatée (gestion défaillante des délais) | La disponibilité des interlocuteurs du projet est insuffisante | 10 | 9 |
| 8 | 10 | L’interface entre le commercial et la production du prestataire apparaît dissonante. | Il n’y a pas de chef de projet formel chez le commanditaire | 8 | 6 |
| 7 | 8 | Le chef de projet du prestataire est défaillant ou n’a pas un pouvoir minimum d’engagement | Le chef de projet du commanditaire n’a pas de pouvoir d’engagement | 8 | 6 |
| 7 | 6 | Une dérive des coûts par avenants n’est pas maîtrisée. | Les validations ne sont pas exécutées ou imparfaites | 7 | 7 |
| 7 | 6 | Une défaillance technologique majeure apparaît :(montée en charge problématique, interfaces contenus – plate forme – réseau difficiles, architecture de données trop rigide…) | Les informations ou les contenus nécessaires sont difficiles à obtenir, d’une qualité insuffisante, ou pas dans l’état attendu | 7 | 6 |
| 7 | 5 | Le prestataire manque à son obligation de conseil |  |  |  |
| Les risques majeurs : Etape d’exploitation |  |  |  |  |  |
| RR | RP | Risques vus par les commanditaires | Risques vus par les prestataires | RR | RP |
| 8 | 5 | L’évolution du produit est enfermée dans la dépendance au prestataire | Des négligences dans le traitement de la propriété intellectuelle apparaissent | 7 | 6 |
| 7 | 6 | Des négligences dans le traitement de la propriété intellectuelle apparaissent. |  |  |  |

| Commanditaires : Risques en forte progression crainte (mini +2) |  | Prestataires : Risques en forte diminution pressentie (mini -2) |
| --- | --- | --- |
| L’interface entre le commercial et la production du prestataire semble dissonante (8 à 10) |  | Le commanditaire sous estime le budget ou les délais (10 à 8) |
| Le prestataire répond avec une sous-traitance non maîtrisée (5 à 8) |  | Des prestations importantes sont nécessaires pour répondre (8 à 6) |
| Le turnover dans l’équipe du prestataire est excessif (5 à 7) |  |  |
| Le contrat contient des clauses léonines (4 à 6) |  |  |

| Prestataires : Risques en forte progression crainte (mini +2) |  | Commanditaires : Risques en forte diminution pressentie (mini -2) |
| --- | --- | --- |
| Aucun |  | L’évolution du produit est enfermée dans la dépendance du prestataire (8 à 5) |
|  |  | Le prestataire manque à son obligation de conseil (7 à 5) |